## Slide 1
DEVELOPMENT PLAN · 2026
Serving!! 개발 계획서
화면 구성부터 핵심 기능 구현, 우선순위 및 개발 진행 기준

## Slide 2
Serving!!
화면별 개발 순서
1. 화면별 개발 순서
각 화면을 독립적으로 완성한 뒤 상태 공유와 전환 흐름을 연결한다.
Serving!! · 개발 계획서
02 / 05
1. 메인 메뉴
소개 · 시작 · 조작 가이드
→
2. 게임 보드
격자 · 카메라 · 노드 배치
→
3. 상점·인벤
구매 · 리롤 · 드래그 스냅
→
4. 링크 편집
포트 제약 · Manhattan 거리
→
5. 웨이브 HUD
HP · 큐 게이지 · 패킷 이동
→
6. 결과·증강
보상 credits · 합성 · 증강
화면 단위 기준
레이아웃 → 입력 → 상태 반영 → 전환
통합 기준
React와 Phaser가 동일 Zustand 상태 사용
검증 기준
전체 플레이 흐름을 브라우저에서 연속 재현

## Slide 3
기능별 개발 순서
2. 기능별 개발 순서
핵심 조작 가설에서부터 시뮬레이션 루프 및 합성/증강 통합까지 구현 순서
Serving!! · 개발 계획서
03 / 05
프론트엔드 조작 및 HUD 가설
• 그리드 보드 구축 : Phaser 타일 렌더러와 마우스 줌/스크롤 카메라 완성
• React UI 렌더링 : Zustand 연동 경제/HP 정보 상태판 및 카드 상점, 인벤토리 구성
• 노드 드래그 배치 : 상점 기기를 드래그하여 보드판 셀 중심에 스냅 드롭 처리
시뮬레이션 로직 및 합성/증강 통합
• 링크 연결선 시스템 : Shift+드래그 연결, 포트 규칙 검사 및 Manhattan 한계 연장 검증
• 실시간 시뮬레이터 : Tick 기반 패킷 인스턴스 생성, Tween 물리 이동 및 컴포넌트 큐 게이지 연출
• 오토배틀러 경제 통합 : 동일 기기 3성 자동 합성 판정 및 무작위 3종 증강 능력치 스펙 연동
Serving!!

## Slide 4
우선순위 정리
3. 우선순위 정리
먼저 구현해야 할 핵심 기능과 나중에 추가할 기능을 명확히 구분
Serving!! · 개발 계획서
04 / 05
우선순위 1순위 (핵심 기능)
• Phaser 보드 및 카메라 스크롤 조작
• React HUD 화면 및 노드 배치 스냅
• 맨해튼 거리 및 포트 규칙 링크 검증
우선순위 2순위 (게임 규칙)
• 실시간 Tick 시뮬레이터 및 패킷 이동
• 상점 리롤 재화 소비 및 상태 관리
• 동일 장비 3개 수집 시 자동 합성
우선순위 3순위 (연출/폴리싱)
• 합성 시 3종 무작위 증강 선택
• Glow/Particle 발광 광점 및 궤적 VFX
• 상태별 사운드 리소스 효과음 통합
Serving!!

## Slide 5
개발 진행 기준
4. 개발 진행 기준 (DoD)
각 단계가 완료되었는지 확인하고 코드베이스를 검증하는 객관적인 기준 명시
Serving!! · 개발 계획서
05 / 05
기능 동작 검증
Vite 로컬 개발 환경(localhost:5173) 상에서 화면 레이아웃 깨짐이 없고 드래그 배치 및 링크 가설이 부드럽게 재현되어야 합니다.
자동화 테스트 통과
거리 계산, 포트 제약 조건 검증, 상점 가챠 확률, 합성 판정 등 핵심 연산 로직에 대한 Vitest 단위 테스트(npm test)가 100% 통과(GREEN)해야 합니다.
통합 시나리오 검증
장비 조달 ➡️ 링크 가설 ➡️ 시뮬레이션 ➡️ 보상/합성 ➡️ HP 유지 사수 ➡️ Wave 10 클리어
까지의 게임 루프가 에러 없이 연속 수행되어야 합니다.
Serving!!